“双随机、一公开”执法检查问题一览表

| 序号 | 项目名称 | 招标人 | 中标单位 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳新县城东实验学校初中部教学楼及室外工程 | 阳新县城东实验学校 | 湖北联畅建设工程有限公司 | 1、无劳务资质 2、资质进场未审批 3、未见施工日志、监理日志 |
| 2 | 阳新屯鸟深加工厂房建设工程 | 阳新县农发畜牧产业有限公司 | 湖北梓云建设工程有限公司 | 1、监理未提供备查资料 2、未提供消防合同 3、材料进场未申报 4、资质人员、专业分包未报审 |
| 3 | 经济开发区扩园土地红线外平整项目(EPC) | 阳新城发经开区投资开发有限公司 | 牵头单位： 阳新县城发绿色环保有限公司 成员单位： 湖北省地质局第一地质大队 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 1、施工单位无备查资料 2、施工现场无管理人员 |
| 4 | 育才府二期 (B 地块)(63 -B#)工程 | 阳新县城镇建设投资开发有限公司 | 湖北诺铭建筑工程有限公司 | 1、施工日志项目经理、施工员未签字； 2、项目完工，人员部分撤场 3、部分分包合同未报审 |
| 5 | 军山矿业、金誉欣矿业运输廊道工程总承包（EPC） | 湖北畅建科技有限公司 | 牵头单位： 湖北华博重工集团有限公司 成员单位： 湖北阳安工程建设有限公司 中赟国际工程有限公司 | 1、现场监理人员与投标文件人员不符； 2、劳务专业分包人员社保不全，未签订劳动合同； 3、施工单位监理通知单未回复 |
| 6 | G351阳新县界首至枫林（K841+865～K849+000）路面改造工程 | 阳新县公路事业发展中心 | 阳新县通畅公路养护有限公司 | 项目已完工，施工、监理内业资料未见，正在归档 |
| 7 | 阳新县2025年国土绿化质量提升荒山造林项目EPC总承包 | 阳新城发绿色产业投资有限公司 | （联合体）武汉天慧林泽林业有限公司、阳新县整合园林绿化有限公司、阳新县城发市政工程有限公司 | 1、监理未提供-备查资料 2、施工单位未提供分包合同、施工资料 |
| 8 | 阳新经开区路网及配套工程建设项目EPC | 阳新城发经开区投资开发有限公司 | 牵头单位： 武汉市市政建设集团有限公司 成员单位： 湖北省规划设计研究总院有限责任公司 阳新县宏发建筑有限公司 | 未施工、项目暂停中 |
| 9 | 阳新县城区生态修复及基础设施更新一期工程 | 阳新县城市管理执法局 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 1、劳务人员无劳务合同 2、机械租赁合同未提供 3、项目管理人员社保未更新 |
| 10 | 阳新县农产品加工产业园二期建设项目（智慧能源工程） | 阳新县农业产业发展有限公司 | 北方一建建设集团有限公司 | 1、监理未提供备查资料 2、施工单位未提供相关合同 |
| 11 | S356阳新县滴水崖至梧桐村段路面修复养护工程（K24+800-K32+396） | 阳新县公路事业发展中心 | 阳新县路兴机械工程有限公司 | 项目已完工，施工、监理内业资料未见，正在归档 |
| 12 | S203阳新县富池隧道至浩化洞段路面修复养护工程 | 阳新县公路事业发展中心 | 阳新县通畅公路养护有限公司 | 项目已完工，施工、监理内业资料未见，正在归档 |