阳新县静脉产业园项目

绩效评价报告

评价对象：阳新县静脉产业园项目

主管部门：阳新县城市管理执法局

委托单位：阳新县财政局

评价机构：阳新县恒泰会计事务服务有限公司

前  言

阳新县财政局：

我们接受委托，根据中央关于全面实施预算绩效管理要求，《阳新县人民政府办公室关于进一步加强全县预算绩效管理工作的通知》（阳政办发【2013】112号）和《阳新县县级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（阳财绩【2015】2号）文件要求，为规范财政专项资金管理，强化项目单位的绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益，根据阳新县财政局绩效评价工作通知，阳新县恒泰会计事务服务有限公司受阳新县财政局委托，本着独立、客观、公正原则，组成了3人绩效评价小组，对“阳新县静脉产业园项目”预算执行实施质量和成果及资金使用管理效益实施进行绩效评价。

阳新县恒泰会计事务服务有限公司在数据分析、问卷调查、访谈、座谈等工作的基础上形成绩效评价报告。评价报告先介绍项目基本情况、绩效总目标和评价思路，再分别从项目决策、项目管理和项目产出、项目效益、能力建设五个方面具体分析支出绩效情况，发现亮点、找出问题、形成绩效评价报告，为部门职责履行、职能实现和后续管理提供参考和借鉴进行绩效评价。评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。

目  录

一、项目基本情况…………………………………………-4-

（一）项目立项背景………………………………………-4-

（二）项目立项依据………………………………………-4-

（三）项目单位情况………………………………………-5-

（四）项目建设内容及目的………………………………-6-

（五）总体绩效目标完成情况分析………………………-8-

二、项目绩效报告实施准备………………………………-9-

（一）项目准备阶段………………………………………-9-

（二）项目绩效评价实施步骤……………………………-10-

（三）绩效评估内容及评估结论…………………………-11-

三、绩效评价指标分析……………………………………-12-

（一）项目决策评价分析…………………………………-12-

（二）项目管理分析………………………………………-15-

（三）项目产出情况分析…………………………………-20-

（四）项目效益情况分析…………………………………-25-

（五）能力建设及可持续影响……………………………-26-

四、项目存在的问题………………………………………-30-

五、绩效结果拟应用………………………………………-32-

六、项目评价结论…………………………………………-34-

阳新县静脉产业园项目

绩效评价报告

恒泰绩评后字【2024】第Q060001号

一、项目基本情况

（一）静脉产业园立项背景

1、由于工业化、城市化进程深入推进，“垃圾围城”现象日益严峻，由此带来生活、建筑、电子、医疗等垃圾处理及市政污泥等各类固体废弃物处理问题越来越突出。

2、传统的废物处置企业管理不规范、环保部门监管能力有限，导致群众“邻避效应”愈演愈烈，使得新建、扩建固废处置企业或设施困难重重。因此，为合理利用资源，有效集中处置，减少环境污染，建设各种集中处置垃圾废弃物的静脉产业园区成为解决以上问题的重要举措。

3、静脉产业园作为一种新型的固体废物处理模式，旨在通过集中处置和资源化利用，实现环境保护与资源循环利用的双重目标，项目的实施对于推动当地循环经济发展、改善环境质量具有重要意义。

（二）静脉产业园立项依据

1、2006年9月，环境保护部批准实施《静脉产业类生态工业园区标准(试行)》，标志着静脉产业在我国作为一门新兴产业迎来了真正发展。

2、2010年4月22日住房和城乡建设部、国家发展改革委和原环境保护部关于发布《生活垃圾处理技术指南》(建城〔2010〕61号)， 指出“规划和建设生活垃圾综合处理园区是节约土地资源、加强生活垃圾处理设施污染控制、全面提升生活垃圾处理水平的有效途径”。

3、2017年12月12日，国家发展改革委、住房和城乡建设部等5部委发布《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》(发改环资规〔2017〕2166号)，鼓励采取产业园区选址建设模式，统筹生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等不同类型垃圾处理， 形成一体化项目群。

4、2018年5月3日，国家发展改革委、住房和城乡建设部发布《关于推进资源循环利用基地建设的通知》(发改办环资〔2018〕502号)，要求资源循环利用基地以地方自主实施为主要建设方式。

（三）项目单位情况

2020年10月23日湖北政府采购网公布了阳新县静脉产业园项目（特许经营）（第二次）中标结果公告为“深圳市能源环保有限公司、侨银环保科技股份有限公司”联合体。

1、深圳市能源环保有限公司成立于1997年，注册资本 38.7 亿元，是深圳市属国有上市公司——深圳能源集团股份有限公司旗下的固体废弃物处置专业化公司，是国家级高新技术企业，拥有污染治理设施运行服务能力评价生活垃圾处理处置一级证书；公司是国务院国资委公布的 204 户“科改示范企业”之一，打造了广东省城市固废清洁高效处理与资源化利用工程技术研究中心，深圳固废处理工程实验室、深圳市企业技术中心、博士后创新实践基地、深圳城市废弃物能源再生公共技术服务平台的“1+4”科技研发平台，荣获国家生态环境部科学技术奖、电力建设科学技术奖、广东省环境保护科学技术奖等众多科技奖项；是住建部市容环境卫生标准化技术委员会骨干单位，主编参编国家、行业及地方标准 35 项。

2、侨银城市管理股份有限公司于2001年在中国广东省广州市成立。侨银股份在全国25个省（自治区、直辖市）70多个城市投资、建设、运营了300多个环境卫生类项目，为40多个“创文”“创卫”城市提供优质服务。公司不仅大力推进国家“乡村振兴”进程，成立侨银乡村环境投资公司，主动参与服务全国近60个乡村环境整治项目，更积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标，成立侨银碳资源经营管理公司，致力打造“侨银碳中和基地。

（四）项目建设内容及目的

1、项目建设内容

（1）建设生活垃圾热力电厂，主要包括总设计规模1050t/d，一期建设2x350t/d焚烧炉+1x18MW汽轮发电机，预留二期350t/d焚烧生产线及9MW汽轮发电机组的场地；

（2）建设配置餐厨/垃圾处理规模为50t/d，厨余垃圾处理规模为50t/d，地沟油处理规模为5t/d；

（3）建设市政污泥干化厂，处理规模为50t/d，配套飞灰填埋场，满足本项目飞灰稳定物 30年的填埋需求。

（4）投产后，每年可减量化、资源化、无害化处理生活垃圾约25.5万吨，相当于减少城市生活垃圾填埋量36.4万立方米；年发电量1.16亿度，上网电量0.94亿度，可供全县居民使用2个月，在为电网提供优质电力的同时有效地解决了阳新垃圾围城困境。

2、投资模式

（1）项目采用BOOT(建设-拥有-运营-移交)运作，2020年11月由阳新县城市管理执法局（以下简称执法局）代表政府与深能公司联合体公司设立“阳新深能侨银有限公司”（以下简称项目公司），其中执法局占20%，深能环保占60%，侨银管理公司占20%。

（2）合作期内执法局负责项目的监督和管理职责，项目公司自行承担费用、责任和风险投资，负责该项目的设计、建设、运营和维护等工作。政府对项目公司提供的服务质量、收入和垃圾处理运营成本进行严格监管。

（3）项目公司根据政府要求和实施进度，进行远期项目的规划和建设，特许经营期届满后（30年后），项目公司按照PPP项目合同的约定，将项目资产无偿、完好、无债务、不设定担保地移交给政府或其指定机构。

3、投资公司资金收益

深能环保有限公司的收益主要有两个方面，一是收集各种城乡垃圾的收入；二是收集的垃圾通过焚烧余热发电上网售电方面获取收益。

4、项目建设目的

项目以循环经济理论为指导，使我县资源化利用水平不断提高，并将完成各类固废无害化处理率达到100%，资源化利用率达到100%，极大完善我县垃圾处理系统、改善我县环境卫生状况，为我县经济社会可持续健康发展提供坚实保障。

（五）项目总体绩效目标完成情况分析

静脉园项目于2020年3月县发改局批复立项，2022年3月静脉产业园一期生活垃圾热力电厂、餐厨垃圾处理厂和污泥干化厂三个子项目开始开工建设，2022年11月18日在完成各项工程验收后正式运营，2023年共处理垃圾14.49万吨，售电收入1156.38万元、垃圾处理费收入1098.21万元，标志着我县生活垃圾处置进入无害化焚烧处理新阶段。

附：项目竣工图

二、项目绩效报告实施准备

（一）项目准备阶段

1、为保障本次工作的顺利开展，根据业务具体情况，提前拟定绩效评估工作方案，并成立由法人担任项目指导，注册会计师、会计师担任项目经理和项目组负责人，抽调专人成立绩效评价组。

2、公司绩效评价工作组及县财政局分管项目科室与项目主管单位阳新县城市管理执法局、项目实施科室负责人等召开座谈会，听取和了解该项目有关情况介绍。

3、撰写报告。绩效评估工作小组根据评估意见、评估结论，撰写“阳新县静脉产业园项目”绩效评估报告征求意见稿。

4、征询阳新县城市管理执法局的意见，对征求意见稿进行修改，完成“ 阳新县静脉产业园项目绩效评价报告”。

（二）项目绩效评价实施步骤

1、2024年5月21日，项目组随同财政局分管城管执法局人员到阳新县城管执法局协调和沟通项目开展事宜，明确各自职责和行动方向，确定实施的步骤。

2、2024年5月26日至6月中下旬收集项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、评审、实施、验收等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、评审、审批、实施、验收等程序，资金拨付手续、是否存在截留、挪用等情况；

3、2024年7月16日项目组成员会同阳新县城市管理执法局人员去陶港镇碧庄项目现场查看及了解项目。深入实地查看，通过调查走访，发放问卷调查满意度；

4、2024年8月20日会同财政局、阳新县城市管理执法局相关人员反馈绩效结果后形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告；

5、评价原则。严格遵循客观公正、科学合理、绩效导向的原则，评价人员与被评价单位无任何利益关系，评价内容客观公正、标准统一、数据可靠，评价过程不受被评价单位干扰，评价结果依法公开并接受监督；按定量和定性数据中考虑多维因素的影响；并严格执行规定的评价程序，对项目财政资金支出的经济性、效率性和有效性原则进行综合评价；以方法多元、数据多源、过程严谨、多方论证为科学评价的基本保障；资料审查和外围调查相结合，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密相关关系。资金支出结构与动态同项目具体执行过程与结果作关联分析。

（三）绩效评估内容及评估结论

1、决策过程：项目立项依据充分，符合国家和地方相关政策法规要求。项目决策程序规范，决策过程透明，确保了项目的科学性和合理性。

2、投入管理：项目资金筹措及时，预算资金拨付率较高。资金使用合规性较好，未发现违规使用资金的情况。

3、项目实施：项目组织机构健全，制度执行有效。项目实施过程中，各项管理制度得到有效执行，确保了项目的顺利进行。

4、项目产出：项目产出达到预期目标，包括垃圾无害化处理量、发电量等指标均达到设计要求。项目产出质量高，符合相关标准和规范。

5、项目效益：项目经济效益显著，实现了垃圾的资源化利用和能源回收。社会效益良好，提高了当地居民的生活质量和环境质量。生态效益突出，为当地生态环境保护和可持续发展做出了贡献。

三、项目绩效指标评价分析

（一）项目决策评价分析（满分15分，实得10分）

该类指标主要考察预算单位项目立项的规范性与可行性，绩效目标制定的完整性、科学性与可衡量性。满分15.00分，评价得分10.00分，得分率为66.67%。

附表3-1： 项目决策类指标具体分值及得分情况

| 一级指标 | 二级指标 |  | 满分值 |  | 评价得 |  | 得分率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 决策过程 |  | 7 |  | 5 |  | 71.43% |  |  |  |
|  | 绩效目标 |  | 4 |  | 1 |  | 25.00% |  |  |  |
|  | 资金分配 |  | 4 |  | 4 |  | 100.00% |  |  |  |
| 合计 |  | 15 |  | 10 |  | 66.67% |  |  |  |

1、决策过程分析

（1） 项目决策依据（满分4分，实得3分）

2020年3月8日，阳新县发展和改革局同意项目立项。

根据2021年8月广州华科工程技术有限公司编制的《阳新县静脉产业园项目可行性研究报告》中的数据及资料，及查询国家对静脉产业园的政策，阳新静脉产业园项目针对城市垃圾处理的问题符合社会经济及政府发展规划；符合城市执法局的部门计划；项目制定了30年的中长期的规划。

但可研报告的数据与2023年实际经营数据相差太大，其中：生活垃圾预算供应量21.72万吨，实际14.8万吨，达成率65.89%;餐厨/餐余垃圾量预计供应量3.65万吨，实际0.2万吨，达成率5.48%；地沟油和污泥在2023年没有供应。除生活垃圾外，其他预设的数据同可研报告数据相差90%以上，数据相差过大，严重影响项目的实施效率。

经评价，该项指标虽然在项目立项、资金申报文件及批复均符合要求，但可研报告数据与实际数据失真将会影响到项目的实施质量并有可能无形之间增加政府的隐性负债，需扣分，实得3分。

（2） 项目决策程序（满分3分，实得2分）

阳新静脉产业园项目设立前，分别完成矿权压覆、水资源、地质灾害危险性评估及项目环境评估、财务预算评估等各方面认证和评估及批复，项目申报符合国家法律法规相关程序；申报的文件、材料符合政策要求；可研报告经过专家认证及评估，项目符合决策程序。

广州华科工程技术有限公司所规划的项目可行性研究报告日期是2021年8月，但阳新县发展和改革局的批复是2020年3月8日，项目可研报告晚于阳新发改局的批复近二年，不符合申报管理规定要求。

经评价，该项目指标应得分数3分，实际评价分数2分。

2、绩效指标设定（满分4分，实得1分）

根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、湖北省财政厅文件《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》鄂财绩发〔2020〕3号文件要求，200万元以上重大建设项目必须要进行事前绩效评定工作。

“静脉产业园”项目立项时没有按照要求提前制定和提供项目绩效目标，且项目实际垃圾接收量与可研报告中的规划数据相差悬殊而严重影响目前项目的持续运作。

该项目指标应得分数4分，因未建绩效项目库，且目标数据与实际数据相差甚远，实际得分1分。

3、资金分配（满分4分，实得4分）

“静脉产业园”项目方制定了较为详细的项目资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。

资金的使用是根据各建设项目单位建设工程完成进度，及时由项目监理方协调组织工程进度质量验收，待验收合格后，将支付对象、完成工程量、拟支付工程金额等信息审核无异议后，将资金及时支付给建设单位，项目资金严格按文件规定要求全部用于静脉产业园项目支出，项目资金使用符合管理要求。

经评价，该指标应得4分，实际得4分。

（二）项目管理分析

该类指标主要考察项目资金的投入和使用管理是否依规执行、是否有配套的项目管理制度来保证项目实施，项目实施合规、合理。该项满分15.00分，评价得分11.64分，得分率为77.61%。

表3-2 项目过程类指标分值及得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 满分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目过程 | 投入管理 | 8 | 4.65 | 58.13% |
|  | 资金管理 | 3 | 3 | 100% |
|  | 项目实施 | 4 | 4 | 80.00% |
| 合计 |  | 15 | 11.64 | 77.61% |

1、投入管理

（1）预算资金拨付率（满分3分，实得2.2分）

① 本项目建设用地的土方、拆迁及拆迁补偿及部分前期工作总费用6000 万元前期是先由阳新县政府方垫资，深能集团中标后已将此笔费用已返还给政府。

附：深能公司支付单据

② 2022年12月14日，黄石市发展和改革委员会依据（黄发改环资[2022]163号《关于分解下达污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）2022年中央预算内投资计划的通知》）精神要求，拨付给静脉产业园项目中央预算内补贴资金2000万元，依据与项目经营方的协议第10条规定（项目获得的各种补助及奖励），在特许经营期内，项目方收取的国家、省级补贴或补助不在项目方的收益范围内，由政府决定使用范围，因此此项目收入应由政府指定用途。

③ 静脉产业园项目截至2024年月实际投资估算金额（还未正式竣工结算）57761.55万元，已拨付项目资金42455.63万元；资金拨付率73.50%。

经评价，本项按实际比率得2.2分（3分*73.5%）。

（2）资金到位及时率（满分5分，实得2.44分）

① 投入资本金到位及时率

静脉产业园项目总投资57931.88万元，注册资本15007万元，其中，深能公司应持股60%，侨银城市管理有限公司和阳新县城发公司各持股20%，按规划项目总投资额用资本金解决一部分，其余部分由项目公司贷款解决。

截至报告日止，深能公司9004.2万元资本金和侨银公司3001.4万元的资本金已按期到位；城发公司的股本3001.4万元资本金只到位801.4万元，到位率26.7%，依据项目公司与融资银行的协议，融资需依据股本的实际缴款记录按比例发放贷款，由于政府股本不能及时到位，加之运营效率等问题，已严重影响项目融资和经营。

② 垃圾接受政府拨款及时率

依据项目协议，社会资本和政府共同承担不可抗力风险，政府承担项目公司正常收益下的运营补贴，以保障项目的顺利运营和社会资本方的投资收益，减轻社会资本方的压力，公平承担项目建设和运营过程中的风险，以减少摩擦，保障项目顺利运营。

但截至2024年6月止，项目公司按接受的垃圾应收财政返还款2052.5万元，实际政府只拨付755.9万元，还有1296.6万元未拨付，拨付率36.83%。

经评价，本项因股本及政府应返回垃圾清理费不能及时到位，影响项目的运营，按实际回款比率实得2.44分。

2、资金使用合规性（满分3分，实得3分）

依据《中华人民共和国招标投标法》、《关于加强基础设施工程施工质量管理的通知》（国务院办公厅【1999】16号文），根据国家发展计划委员会第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》，静脉产业园工程项目的勘察、设计、施工、主要设备及材料采购都由县执法局及项目公司组织统一实行公开招标，招标投标活动严格按照法律法规进行，体现公开、公平、公正和择优、诚信的原则。

该项目指标应得分数3分，实际评价分数3分。

3、项目实施（满分4分，实得4分）

（1）组织机构（满分2分，实得2分）

阳新县静脉产业园项目落户陶港镇，项目被纳入阳新县“十四五”规划和新型城镇化示范县项目库，是2020年湖北省重点项目之一，作为重大环保民生项目，县委领导对项目的建设高度重视，2020年10月17日，县委书记王建华到项目地实地调研；2021年4月30日，政协主席徐德世在项目地强调高标准确保项目高效推进；2022年5月县委书记万鼎调研，项目各相关部门和乡镇通力协作，及时解决项目建设中遇到的各类问题，全力服务项目建设。

该项目指标应得分数2分，实际评价分数2分。

（2）制度执行有效性（满分2分，实得2分）

项目实施单位有严格执行各项管理制度，每笔项目支出都有完备的审批手续，单据附件齐全，并做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚假套取等违反资金管理规定的现象，保证项目资金专款专用和整个项目资金收支可追溯；

经评价，项目执行有按制度执行，实得2分。

（三）项目产出情况分析

该类指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等指标，主要考核项目资金使用、工程各项指标完成情况等。该类项目满分40.00分，评价得分21.44分，得分率为53.60%。

项目产出类指标具体分值及得分情况如下表3-3

| 一级指标 | 二级指标 | 满分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 | 数量指标 | 24 | 5.44 | 20.15% |
|  | 质量指标 | 6 | 4.5 | 75.00% |
|  | 时效指标 | 5 | 5 | 100.00% |
|  | 成本指标 | 5 | 5 | 100.00% |
| 合计 |  | 40.00 | 19.94 | 49.85% |

1、数量指标（满分24分，实得5.44分）

（1）静脉园运行指标分析

静脉产业园项目计划年发电量1.16亿度，年上网电量0.94亿度，吨垃圾折算发电量317.64度/吨，吨垃圾折算上网电量368.24度/吨，年收入8952.14万元。

从2023年全年实际运营数据分析，受垃圾供给量不足等原因影响，购置的二台焚烧炉长期产能利用率不足50%，全年发电量只占计划的44.31%、年上网电量占计划的42.86%；主要原因系垃圾量与规划相差甚远，该项依据实际与计划数据的比率得3.38分。

附表：静脉园运行指标分析表

| 指标名称 | 规模 | 预算数据 | 实际数据 | 差异 | 完成占比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年发电量 | 万度/年 | 11,615.00 | 5,146.26 | -6,468.74 | 44.31% |
| 年上网电量 | 万度/年 | 9,409.00 | 4,032.27 | -5,376.73 | 42.86% |
| 吨垃圾折算发电量 | 度/吨 | 317.64 | 268.64 | -49.00 | 84.57% |
| 发电收入 | 万元 | 8952.14 | 1156.37 | -7795.77 | 12.92% |
| 吨垃圾折算上网电量 | 度/吨 | 368.24 | 268.64 | -99.60 | 72.95% |
| 年运行小时数 | h | 8,000.00 | 7,360.50 | -639.50 | 92.01% |

（2）项目年垃圾处理量指标分析

静脉产业园项目本期设计生活垃圾处理规模21.72万吨/年；餐厨垃圾处理规模1.83万吨/年；厨余垃圾设计处理规模万吨1.83万/年；污泥处理规模万吨1.82万吨/年。

附：2023年垃圾处理量分析表

| 指标名称 | 规模 | 预算数据 | 实际数据 | 差异 | 完成占比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾处理数量 | 万吨 | 21.72 | 14.31 | -7.41 | 65.89% |
| 餐厨垃圾处理量 | 万吨 | 1.83 | 0.18 | -1.65 | 9.86% |
| 厨余垃圾处理量 | 万吨 | 1.83 |  | -1.83 | 0.00% |
| 地沟油处理量 | 万吨 | 0.18 |  | -0.18 | 0.00% |
| 污泥处理量 | 万吨 | 1.83 | 0.003 | -1.82 | 0.16% /24年6月 |

从2023年实际运行数据分析，各类垃圾的实际接收量与规划量中，实际生活垃圾处理量占规划的65.89%、餐厨垃圾9.6%、厨余和地沟油的垃圾量为零，污泥处理量在2024年6月前都没有接受污泥，2024年6月临时接受黄石污水处理厂十天974吨的污泥量，后续污泥量又无保障。

各项指标均未达到预算的要求，按该项实际与预算完成比率得2.06分。

（3）总投资收益率

静脉产业园项目计划总投资收益率5.56%，总成本费用率67.8%、年经营成本费用率38.51%；

| 附：主要技术经济指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 指标 | 2023年实际 | 备注 |
| 1. | 年收入(平均) | 万元 | 8,952.14 | 2,254.59 | 25% |
| 1.1 | 售电收入 | 万元 | 5,426.23 | 1,156.38 | 21% |
| 1.2 | 垃圾处理补贴费收入 | 万元 | 1,869.03 | 1,052.30 | 56% |
| 1.3 | 餐厨处理补贴费收入 | 万元 | 365.70 | 45.91 |  |
| 1.4 | 厨余处理补贴费收入 | 万元 | 365.70 | 0 |  |
| 1.5 | 污泥处理补贴费收入 | 万元 | 483.10 | 0 |  |

从静脉产业园项目实际运营数据分析，2023年收益-2134.37万元，项目公司总资产5.74亿，实际总投资收益率-3.72%，同规划投资收益率5.56%同比少9.28%。

其中，成本率95.33%，主要是5.77亿元投资额须按会计准则在项目特许经营期28年（不含2年建设期）进行摊销，年摊销金额2060万元/年，由此可以看出目前静脉园项目因垃圾量不足造成静脉园的持续经营已面临极大困难。

该指标按实际完成比率得0分。

2. 质量指标（应得分6分，实际评价得4.5分）

（1）垃圾无害化处理率

项目严格执行招投标制度，选择了具有丰富经验和资质的施工单位和设备供应商，保证了项目的建设质量和设备的性能，2022年11月18日项目经施工单位、监理单位、设计单位及建设单位完成项目的验收并投产运营，从几年运营效果分析，项目固废无害化处理率达到100%，生活垃圾无害化处理率95%。

（2）设备运行效率

静脉产业园产业目前开工的二条生产线因原料不足长期只开工一条，造成设备长期闲置荒废，同时政府合同承诺如果垃圾供应量不足将给予项目投资方一定的经济补偿弥补投资损失，为此供应量不足同时也会造成政策违约风险责任，也将带来巨大的政府隐形债务发生可能。

经评估，该项指标因设施运行效率低下，实际得4.5分。

3. 时效指标（应得分5分，实际评价得5分）

项目于2020年3月8日经阳新县发改局批复设立；2021年3月按合同规定正式开工建设，2022年10月31日静脉产业园首车垃圾进场，同年11月18日静脉产业园正式投产，标志着该项目完工，并实现生活垃圾处理方式由传统填埋向“资源化、无害化、减量化”利用达到要求。

经评估，该项指标如期达到目标，实得5分。

4. 成本指标分析（应得分5分，实际评价得5分）

（1） 经济成本指标（应得分3分，实际评价得3分）

阳新静脉产业园可研批复总投资规划约为57931.88万元，实际投资虽然还没有完成竣工结算，但根据估算为57761.55万元，投资成本达到规划预期成本目标以内。

该指标应得分3分，实际得分3分。

（2） 社会成本（应得分1分，实际评价得1分）

城市生活垃圾处理水平已经成为反映一个城市文明程度、经济实力、科技实力以及城市管理者的环境意识和现代意识的标志，项目运营至今，基本解决了我县垃圾围城、臭气等问题对困扰，避免了“邻避效应”，项目无负面影响。

该类项目满分1分，得分1分，得分率为100%。

（3）生态环境成本（应得分1分，实际评价得1分）

环境卫生工作是城市发展水平的重要标志，是城市形象的直观反映，直接影响社会发展和人民群众的生活质量。我县静脉产业园项目的建设，逐步完善和改进了生活垃圾的收运方式和设施，使服务区域生活垃圾的收运系统逐步走向正轨，减少垃圾收运过程中造成的环境污染，本项目无二次生态环境污染，无负面生态成本影响。

该项目满分1分，得分1分，得分率为100.00%。

（四）项目效益情况分析

该类指标包括经济指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标等指标，反映项目对附近居民生活环境、对提高城市形象等环境的影响情况等社会效益的影响情况和后期管护的可持续性影响情况及受益群众的满意程度。该类项目满分15.00分，评价得分13分，得分率为86.67%。

表4-4 项目产出类指标分值及得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 满分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 | 经济指标 | 5 | 3 | 60.00% |
|  | 社会效益指标 | 5 | 5 | 100.00% |
|  | 生态效益指标 | 5 | 5 | 100.00% |
| 合计 |  | 15 | 13 | 86.67% |

1. 经济效益（应得分5分，实际评价得3分）

建设静脉产业园是一项民生工程、实事工程，项目的建设可以带动当地居民创收，按可研规划项目建成生产后还可以带动100名群众就业，按月薪3000-3600元，可以为居民创收360万元。

实际项目带动阳新当地群众就业67人，带动群众创收336万元，项目的实施极大缓解了我县就业压力。

但因实际指标与项目规划指标有所差异，适当扣分，实得3分。

2. 社会效益（应得分5分，实际评价得5分）

我县在本项目建设前的生活垃圾送至阳新县木港镇填埋场处理。而填埋场垃圾处理方式较静脉园项目过于落后，占用太多的土地，本项目生活垃圾处理采用清洁焚烧的方式处理生活垃圾，可使处理的生活垃圾减重80%和减容90%以上，大量减少了填埋垃圾用地，节约了宝贵土地资源，为阳新县城市持续发展提供了良好的环境空间。

该项指标应得分5分，实际得分5分。

3. 生态环境效益（应得分5分，实际评价得5分）

静脉产业园坚持“生态优先、绿色发展,经济节俭”理念，是我县重大城市基础设施项目，与卫生填埋和堆肥处理方法相比，焚烧垃圾不光可以减少垃圾容量，更可以将热能转化为电能，实现了能源的回收和再利用，具有明显的环保效益。

该项指标应得分5分，实际得分5分。

（五）能力建设及可持续影响

该类指标包括可持续影响指标、满意度指标两个二级指标和4个三级指标，反映项目后期管护的可持续性影响情况及受益群众的满意程度影响情况，该类项目满分15分，评价得11分，得分率为73.33%。

表4-5项目能力建设及可持续影响指标分值及得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 满分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 | 可持续影响指标 | 9 | 5 | 55.55% |
|  | 满意度指标 | 6 | 3.5 | 100% |
| 合 计 |  | 15 | 11 | 73.33% |

1、可持续影响分析（应得分9分，实际评价得5分）

（1）长效机制建设（应得分3分，实际评价得1.5分）

静脉产业园社会资本方深能公司是一家固体废弃物处置专业化公司，是国家级高新技术企业，公司具有专业的项目管理团队，制定了详细的项目管理制度和流程，可以保证项目的生产和项目管理工作。

但目前由于产能不足，融资困难，造成项目后续的持续经营面临极大的困难，如果这些困难不能得以解决，项目的后续持续经营将遇极大挑战，因此在这些问题暂时没有解决前，此项适当扣分。

该类项目满分3分，评价得分1.5分，得分率为50%。

（2）人力资源对项目可持续影响（应得分3分，实际评价得3分）

深能公司对该项目有专业的人才培训和管理方式，通过内部培训和外部引进相结合的方式，培养了一批专业技术人才和管理人才，为园区的发展提供了人才保障。可以保证项目的人力资源保持可持续性。

该类项目满分3分，评价得分3分，得分率为100%。

- （3）硬件条件对项目发展作用（应得分3分，实际评价得1.5分）

静脉产业园先进、高效且适配的废弃物处理设施和设备，是保证静脉产业园持续经营的核心硬件；产业园具备良好的道路网络和运输设备有助于废弃物的顺畅收集和运输，确保原材料的及时供应和产品的快速运输；项目建设有现代化的信息化系统和监控设备，可以实时掌握处理设备的运行状态、废弃物的流量和质量等信息，及时发现并解决问题，提高运营效率和安全性。

但因项目产能不足，设备开工率不足50%，设备长期闲置容易造成老化，影响设备项目后期的功能。

该类项目满分3分，评价得分1.5分，得分率为50%。

- 2、受益群众满意度（应得分6分，实际评价得5分）

为全面了解阳新县静脉产业园项目的实施对当地服务对象的满意度调查，评价组对现场工作人员和周边群众等通过问卷星程序独立向社会公众发放调查总卷79份，反馈结果显示调查结果主要归纳如下。

（1） 整体满意度高：84%受访者对静脉产业园项目的整体满意度为满意或基本满意。

（2）对项目施工质量的满意度方面，满意和基本满意的占比74.68%，不太满意的占比6.33%。

（3）对项目运营管理的满意度方面，满意和基本满意的占77.22%，不太满意的1.27%。

（4）环保效益得到认可：超过半数受访者对项目的环保效益感到满意，表明项目在环保方面取得了一定成就，受到了受访者的认可。

（5）对静脉产业园项目部分群众提出的相关建议，要求信息公开占比最多、增加垃圾资源量也有很大的呼声，另外希望项目更加环保和科学、垃圾转运车错位入场、增加员工福利设施等等，显示出项目在信息透明度方面还有提升空间。

该类项目满分3分，评价得分2分，得分率为83.58%。

四、 存在的问题

- （一）工程完工结算不及时

项目2022年11月18日已完工正式投产，截至报告日还没有完成竣工结算，不利于对项目整体运行的测算和评估。

- （二）垃圾供需不足

本项目单靠售电收入并不能满足补偿成本的要求，需要政府提供补贴性的垃圾处理费收入才能实现自身资金平衡，但目前项目生活垃圾达到68.15%，餐厨（余）垃圾达到规划目标的10.96%；地沟油为零，污泥除2024年6月临时接受黄石污水处理厂十天974吨的量占规划0.16%，但后续的供应又成问题。

- （三）政府拨款资金回笼

静脉园项目2022年10月30日开始接受垃圾入园，到报告截止日止，静脉产业园接受各项垃圾应收政府补贴款2052.5万元，实际政府已拨款755.9万元，还欠垃圾处理费1296.6万元未拨付。

- （四）增值政府债务风险

静脉园项目协议第9.3.2条和协议第11.2.1保底垃圾供应量条款规定，政府在项目运行的前五年需按设计规模的70%为保底系数保证项目投资方的基本垃圾量（以后年度65%），如果达不到保底供应量，政府将承担一定的保底量补贴，此项目条款无形中将给政府带来巨大的债务风险。

附：协议保底条款截图

附：协议保底系数条款截图

- （五）垃圾分类推进不力

阳新县餐厨还未完全收集，目前混入生活垃圾中一起进入了填埋场，不仅没有做到餐厨垃圾资源化利用，还占用填埋场库容，减速填埋场封场步伐。

- （六）项目外奖励未及时进行账务处理

依据与项目经营方的协议第10条规定（项目获得的各种补助及奖励），在特许经营期内，项目方收取的国家、省级补贴或补助不在项目方的收益范围内，由政府决定使用范围，因此此项目收入应由政府指定用途，项目方2022年12月项目公司收到中央补贴的投资奖励资金2000万元还长期挂在“递延收益”科目中未进行账务处理。

五、绩效结果拟应用

- （一） 加快项目结算

加快项目的竣工结算步伐，掌握投资具体金额，分析投资流程和环节有无超预期。

- （二）加强政府协调机制

- 可研报告中的垃圾量是将韦源口、太子和大王几个乡镇的量包含在内的，由于这几个乡镇划归黄石市管理，需要我县政府协调相近韦源口、太子、大王等几个乡镇的垃圾收运，保证本项目上述物料收运量达到一定的规模（三）资金及时拨付

及时足额保证剩余资本金的投入及拖欠的回收垃圾处理费用拨付，城市垃圾处理提供必要的经费，使城市垃圾发电厂运营正常，增加项目单位的收益情况下也相应减少政府的负担。

- （四） 扩大与周边地区的合作

- 由于生活垃圾/餐厨/厨余/污泥/地沟油收运由政府负责，为了保证项目收益和减轻地方政府违约补偿机制，需要政府加强与周边地区的合作，共同推动固体废物处理和资源化利用产业的发展。

- （五）探索多元化融资渠道

解决项目资金筹措问题，探索多元化融资渠道，如发行债券、引入其他社会资本，加强与金融机构的合作，争取低成本贷款支持。

- （六）政府奖励资金及时处理

对于项目收取的国家、省市补贴或补助，协议规定不在项目方的收益范围内，需尽早依协议要求对2020年12月收取的中央奖励资金及时按会计准则要求定性处理，按BOT模式下总额法确认收入或按净额法冲减投资成本，减少项目方的摊销成本。

六、 评价体系及评价结论

- （一）评价指标分类

按照财政专项资金绩效评价工作统一要求，结合该项目实际情况，本次绩效评价一级指标包括项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标4个方面。

权重分别如下图：

| 名称 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 能力建设 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数 | 15 | 15 | 45 | 13 | 12 | 100 |
| 权重 | 15% | 15% | 45% | 13% | 12% | 100% |

- （二）评价等级

评价结果划分为四个等级，满分为 100，分别为：60 分以下级别为“差”；60-80 分级别为“一般”；80-90 分级别为“良”；≥90分级别为“优”，阳新县静脉产业园项目绩效评价项目得63.58分，绩效等级为“一般”

- （三）评价结论

阳新县静脉产业园项目作为阳新县环境保护和循环经济的重要组成部分，在环境效益、经济效益和社会效益方面均有不错的成果，但由于生产所需的原料及资金的困境急需解决，以保证项目的持续发挥节能减容的重大作用。

针对存在的问题，建议加强项目管理、完善绩效指标体系、协调周边地区垃圾量，并加强监督评估等方面的工作，以保证项目能健康持续发展环保效能，展望未来，静脉产业园项目有望成为推动阳新县乃至更广泛地区绿色发展的重要力量，为构建美丽阳新贡献力量。

总之，静脉产业园作为一种新型的环保产业项目，具有巨大的发展潜力和广阔的市场前景。只要我们齐心协力，共同努力，就一定能够推动静脉产业园事业蓬勃发展，为建设美丽中国、实现可持续发展贡献智慧和力量。

七、其他

本报告专为委托方为本报告所列明的目的以及报送有关部门服务，绩效评价报告书的使用权归委托方所有，除依据法律规定需要公开的情形外，报告的全部或部分内容不得见诸于媒体。

组长：

成员：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标分 | 指标评审要求 | 实得分 | 部分完成或未完成 原因和改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策15分 | 决策过程 | 项目决策依据 |  | 1 | 符合社会经济及政府发展规划 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 符合部门年度工作计划 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 针对某一实际问题和需求 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 制定中长期实施规划 | 0 | 项目可研规划与实际运行数据相差过大 |
|  |  | 决策程序 |  | 1 | 项目符合申报条件 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 申报、批复程序符合相关管理方法 | 0 | 可研报告为2021年8月，项目批复2020年3月8日 |
|  |  |  |  | 1 | 项目调整履行了相应手续 | 1 |  |
|  | 项目目标 | 目标内容 |  | 1 | 设立绩效目标 | 0 | 未制定事前绩效，不考核 |
|  |  |  |  | 1 | 目标明确 | 0 |  |
|  |  |  |  | 1 | 目标细化 | 0.5 | 可研报告目标量与实际相差近一半，导致目前项目运营困难重重 |
|  |  |  |  | 1 | 目标量化 | 0.5 |  |
|  | 资金分配 | 分配办法 |  | 1 | 有相应的资金管理办法 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 资金分配因素全面、合理 | 1 |  |
|  |  | 分配结果 |  | 1 | 项目符合相关分配办法 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 资金分配合理 | 1 |  |
| 项目管理15分 | 投入管理 | 资金拨付率 |  | 3 | ≤57931.88万元 | 2.20 | 实际57761.55万元 |
|  |  | 资金到位及时率 |  | 2 | 资金到位及时-投入资本 | 1.71 | 政府20%资本金实到位801.4万元，导致项目建设及银行融资受影响 |
|  |  |  |  | 2 | 资金到位及时-回收垃圾返还款 | 0.74 | 已收2052.5万元，实际收入755.9万元 |
|  |  |  |  | 1 | 不及时，但未影响项目进度（或已影响） | 0 | 资金拨付率36.83%，已影响项目进程 |
|  | 资金管理 | 资金使用合规性 |  | 3 | 无虚列-套取 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 支出依据合理合规 |  |  |
|  |  |  |  |  | 无截留、挤占、挪用 |  |  |
|  |  |  |  |  | 超标准、超预算开支 |  |  |
|  | 项目实施 | 组织机构 |  | 2 | 机构健全、分工明确 | 2 |  |
|  |  | 制度执行有效性 |  | 1 | 建立健全项目管理制度 | 1 | 2062.9125 |
|  |  |  |  | 1 | 内部控制制度符合具体情况，可操作性强 | 1 |  |
| 项 目 产 出40分 | 数量指标 | 项目运行指标 | 年发电量 | 3 | 11615万度/年 | 1.33 | 实际发电量5146.26万度 |
|  |  |  | 年上网电量 | 3 | 9409万度/年 | 1.29 | 实际上网电量4032.27万度 |
|  |  |  | 发电收入 | 3 | 8952.14万元 | 0.76 | 实际2254.59万元 |
|  |  | 年垃圾处理量 | 生活垃圾处理数量 | 3 | ≥ 21.7175万吨 | 2.04 | 实际14.8万吨/年 |
|  |  |  | 餐厨/餐余渣垃圾处理量 | 3 | ≥22.448万吨 | 0.00 | 实际0.003万吨/年 |
|  |  |  | 地沟油处理量 | 3 | ≥0.1825成吨 | 0.00 | 实际0.00万吨/年 |
|  |  |  | 污泥处理量 | 3 | ≥0.4258万吨 | 0.02 | 实际0.003万吨/年 |
|  |  | 投资收益率 |  | 3 | 5.56% | 0.00 | 实际投资收益率-3.72% |
|  | 质量指标 | 固废无害化处理率达到 |  | 3 | 100% | 3.00 |  |
|  |  | 垃圾无害化处理率 |  | 3 | 95% | 3 |  |
|  | 时效指标 | 项目施工时间 |  | 5 | 2021年-2022年 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 3 | ≤57931.88万元 | 3 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  | 1 | 对社会发展无负面影响 | 1 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  | 1 | 对生态环境无负面影响 | 1 |  |
| 项目效益15分 | 经济效益 | 为当地创造了就业机会 |  | 5 | 100人/360万元 | 3 | 实际67人/335万元 |
|  | 社会效益 | 节约宝贵土地资源 |  | 5 | 生活垃圾减重80%，减容90% | 5 |  |
|  | 生态效益 | 减少固体废物的填埋量，降低环境污染 |  | 5 | 资源回收与循环利用 | 5 |  |
| 能力建设15分 | 可持续 影响指标 | 长效机制建设 |  | 3 | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目工程后期管护情况 | 1.5 | 因设计产能与实际相差甚远，目前看难以持续经营 |
|  |  | 人力资源对项目可持续影响 |  | 3 | 项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响 | 2 |  |
|  |  | 硬件条件对项目发展作用 |  | 3 | 项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义 | 1.5 | 产能不足，设备长期闲置容易老化 |
|  | 满意度指标 | 周边居民对园区环境影响的满意度 |  | 3 | ≥90% | 3 |  |
|  |  | 合作企业对服务质量的满意度 |  | 3 | ≥90% | 3 |  |
| 绩效总得分 |  |  |  | 100 |  | 67.08 |  |