阳新县县级政府采购竞争性谈判需求公示及

征集供应商名单公告

（阳新县木港田畈垃圾填埋场渗滤液处理项目）

依据阳财采计备[2018]A140号备案表要求，阳新县城市管理执法局       就 阳新县木港田畈垃圾填埋场渗滤液处理项目所需货物及相关服务进行竞争性谈判采购，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。

一、项目编号： 131-zcg.2018-156

二、项目名称： 阳新县木港田畈垃圾填埋场渗滤液处理项目

三、采购内容：垃圾填埋场渗滤液处理站运营服务，处理规模约120t/d。

四、采购预算：254万元/年  单价为58元/吨

五、供应商资格条件

1、应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、特定条件：供应商须提供三证（营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一）；须具有行政主管部门核发的环保工程专业承包叁级以上（含叁级）资质；运营商财务状况良好，须提供2015-2017年度经有审计资格的第三方审计的财务审计报告；近三年内履约、信誉情况良好、未发生重大质量安全事故或其他重大事故。

六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否

七、需求公示

（一）公示期：本公示发布之日起至2018年9月20日17:30时止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在公示期内向采购人或采购代理机构提交相关意见。

（三）采购需求获取方式：

1、可在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”点击本公告中的链接下载。

2、采购需求下载：  见附件

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

八、征集供应商名单

（一）征集的供应商为本项目备选供应商，最终由谈判小组确定不少于三家供应商参加竞争性谈判。如供应商受邀请后无故不参加竞争性谈判，将被列入阳新县公共资源交易监督管理局不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商可在公示期内通过电子邮件的方式（在有效公示期内向指定邮箱 271519280@qq.com      递交报名资料）进行报名。

（三）报名资料至少应当包含以下内容：

1.供应商报名表（格式见附件）。

2.《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

4.特定条件。

九、联系方式

采购代理机构：湖北中天宏建设项目管理有限公司

联系人： 郑文静

电话： 13507237121

联系地址：阳新县兴国镇兴旺巷

采购人：阳新县城市管理执法局

联系人：  程小祝

# 联系电话： 0714-7334095

地址：  阳新县兴国镇

附件1：（项目名称）采购需求（见采购需求下载）

附件2：供应商报名表

湖北中天宏建设项目管理有限公司

2018年9月17日

附件1：（项目名称）采购需求

采购需求

1、服务宗旨

运营商对阳新县木港田畈垃圾填埋场垃圾渗滤液处理设施设备进行商业运行，考虑现有设施存在的潜在缺陷（包括但不限于设备、管道、阀门损坏，仪器仪表缺失及其不符合规范要求造成的运营风险），可在投标时提交拟更换设施设备清单并承诺进行更换或修补，以确保渗滤液处理系统设施完备并达标排放，服务期满后移交业主。

2、服务目标

运营商在运营期内确保渗滤液处理站处理系统稳定运行，出水水质达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》GB16889-2008（表2标准）要求，接受环保部门监管。

3、排放标准

渗滤液出水水质达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》GB16889-2008（表2标准）要求。

4、服务期限

三年．

5、处理能力、处理限量

渗滤液处理按照120 m3/d，并接纳阳新县生活垃圾转运站压缩日常生活垃圾产生的渗滤液，此渗滤液排入原有的垃圾堆体内自然渗出。运行区间平均每日进水处理能力保证120 m3/d。运行商必须确保该垃圾场渗滤液任何情况下不外排。

6、渗滤液处理费的计量和支付

计量：按照设计处理能力计算，按照平均120吨m3/d包干，(超出也无需支付额外费用，但如果运营商需要排出超出处理量，必须达标排放。)

支付：按照中标处理单价与双方认定达标排放量据实结算，由甲方逐月支付。

7、由于此垃圾填埋场作为阳新县生活垃圾备用处理场，随时可能接纳全县日常产生的生活垃圾，运营商需考虑其对自身运行的影响，并保证出水处理达标（甲方不再增加费用）。

8、原有渗滤液处理系统的留用：运营商应认真对原有的渗滤液处理系统设施进行考察，并估算其可综合利用情况，列出拟更换的设施设备清单报甲方备案（甲方不再增加费用），招标人已经将原有渗滤液处理设施的综合利用价值纳入了招标综合预算中。

七、改造方案

投标运营商应递交建改造方案，投标运营商递交的改造方案渗滤液处理应贯彻执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）、《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（HJ564-2010）及其它相关标准，应符合国家职业卫生标准的工作环境和条件，应对本项目可能产生的废气、废水、废渣、噪声、臭气等污染源的特点和产生量进行预测，并根据国家现行的环境保护法规和标准采取综合治理措施，在运行期内相关产业政策或环保标准提高而引起的更新和技术改造所需的费用由甲方承担并实施，乙方仍可继续运行。

1、本次系统升级改造基本要求

投标运营商根据本工程现有渗滤液处理设备情况，自行选择是否利用现有设备工艺进行升级改造或缺失设施设备更换或修补，使得本工程渗滤液处理出水达到标准要求。

2、本次系统升级改造工艺路线要求

投标运营商自行决定是否赴阳新县木港田畈垃圾填埋场及其渗滤液处理厂进行考察，了解渗滤液处理厂的设施设备现状，对垃圾渗滤液取样，根据水质特点制定处理方案（运行期内水质变化因素由投标商考虑，由投标运营商承担），投标运营商须对改造工艺路线进行详细描述。

3、文件要求

投标运营商递交的运行方案文件中应包含①运行方案要点、重点和难点分析，②拟更换和改造设施设备清单及造价（此造价已经计入投标商的运行单价内，不额外增加费用），③工程建设进度（建设加调试不得超过3个月）

八、运营和维护

投标运营商的运营能力直接关系着系统的稳定运行及污染物的达标排放等，请详细论述项目建成后的运营方案，主要内容包括（不仅限于）：

1、项目运营方案实施步骤。

2、项目运营组织机构设置、部门职责和人员配置。

3、运营管理人员、工作人员的选聘计划，研究各类人员应具备的工作技能和文化素质要求。

4、主要设备和材料使用年限及更新计划。

5、设备检修与维护方案，备品、消耗品管理计划。

6、渗滤液处理方案：应有详细的处理系统稳定运行计划和故障排除预案，排放应符合规定的排放标准及投标运营商承诺值。

7、应急方案（应针对污水处理出水严重不达标、长时间停电造成的污水处理厂停运、重大安全事故、有毒有害气体浓度严重超标造成危害、长时间急暴雨造成渗滤液漫溢等事故制订应急预案）。

8、制定项目公司的各种运营管理制度。

9、突发事件应急预案：中标人有义务协助政府处理突发公共卫生事件时产生的特殊垃圾，对突发事件应急预案进行简要说明。

10、稳定性运营期间的测试计划和内容

九、移交方案

投标运营商承诺在购买服务合同规定的项目服务期满后，投标运营商应将工程所有设施设备及项目用地无偿移交给阳新县人民政府或其指定的接收人，并保证移交的垃圾填埋场渗滤液处理厂项目是一个工程资料齐全、功能完善、设施良好、设备设施运行正常。阳新县人民政府或接收人不承接投标运营商任何形式的债务责任。

①移交准备

在特许权运行期结束前1年，投标运营商即开始做移交准备。

②投标文件中须包括移交前的恢复性大修方案和移交验收方案。

③移交内容

A．设施（含用地、房屋及设备等）移交：编制出固定资产表，按其分类进行移交说明，办理设施移交手续和记录。

B．资料移交

a.竣工资料包括但不限于：设计图纸、竣工图、竣工验收报告、大型设备采购安装合同、施工验收合格证明、各类设备、仪器仪表运行验收证明。

b.各种设施的使用维修手册和维修记录。

c.固定资产评估报告。

d.主要设备的性能评估报告。

e.运营维护计划和资产管理计划。

④人员培训

在移交期内，投标运营商将对接管单位的有关人员进行全方位的培训，使其对填埋场渗滤液处理厂项目的运营历史和现状、维护技术、管理技术有足够的了解和掌握。

⑤权利移交

投标运营商将免费转让渗滤液处理厂项目及其设施的运营维护技术，并将项目仍享有的质量保证权益转让给阳新县人民政府指定接收人。

项目移交时间：购买服务权结束日。

项目移交时的状态：项目在移交时要处于完好状态，各系统使用正常，按照双方商定的移交标准执行。

十、经阳新县城市管理局授权阳新县市容公用管理局与中标运营商草签阳新县木港田畈垃圾填埋场渗滤液处理政府购买服务合同。

十一、本项目的服务期限为三年，供应商的谈判报价分为年处理费用报价、三年处理费用总报价。

十二、采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且评审价最低的原则确定成交供应商。如果不是最低报价成交，谈判小组必须在评审报告上出具正当的、详细的、充足的理由。

附件2：

供应商报名表

项目编号： 131-zcg.2018-156

项目名称：阳新县木港田畈垃圾填埋场渗滤液处理项目

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7.特定条件：供应商须提供三证（营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一）；须具有行政主管部门核发的环保工程专业承包叁级以上（含叁级）资质；运营商财务状况良好，须提供2015-2017年度经有审计资格的第三方审计的财务审计报告；近三年内履约、信誉情况良好、未发生重大质量安全事故或其他重大事故。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。