附件：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 7.供应商资格条件中其他要求及特定条件的证明材料 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。

商务要求

计划工期： 90日历天；以建设单位开工令为准。

付款方式：工程竣工验收后支付至合同价款的50%，经结算审计确认后付至审计值的95%,余款5%为质保金,质保期（2年）满后无质量问题付清。

评审方法前附表

| 序号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 (总分100分) | 技术部分： 50 分 综合部分20 商务部分： 30 分 |
| 2 |  | 商务报价部分（30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×30 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 1 | 技术部分 | 内容完整性和编制水平（6分） | 报价文件的内容完整性和编制水平，评委根据报价文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-2分、2-4分、2-6分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分 |
|  |  | 施工组织设计整体性 （3分） | 针对性、完整性是否符合要求，得0-3分。 |
|  |  | 工程施工重点和难点及保证措施 （5分） | 工程施工重点和难点描述准确，保证措施有力，得0-5分。 |
|  |  | 施工方案与技术措施（10分） | 施工方案与技术措施是否切实可行，分部分项工程的主要施工方法先进科学合理满足施工质量和要求，评委根据报价文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-4分、4-7分、7-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分 |
|  |  | 确保工程质量的措施（5分） | 质量管理体系与措施，各道手续应有质量保证措施，评委根据报价文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-2分、2-4分、2-5分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分 |
|  |  | 安全、文明管理体系与措施（5分） | 施工安全、文明措施计划；评委根据报价文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-2分、2-4分、2-5分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分 |
|  |  | 施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染（5分） | 施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等；评委根据报价文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-2分、2-4分、2-5分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分 |
|  |  | 工程进度计划与措施（6分） | 施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划等）；评委根据报价文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-2分、2-4分、4-6分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分 |
|  |  | 资源配备计划（5分） | 拟参加本项目劳力安排保证措施、施工机械设备型号及数量配备、计划安排；评委根据报价文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-2分、2-3分、3-5分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。 |
| 商务 综合 部分 |  | 企业业绩（5分） | 投标企业近三年（2016年8月1日至今）有类似项目承揽业绩的，每个得2.5分，最多得5分。（须提供中标通知书或合同原件，否则不得分，合同以签订日期为准。） |
|  |  | 企业荣誉（15分） | 1.投标企业近三年（2016年8月1日至今）获得省级及以上“重合同守信用”得5分，市级得1分。 2. 投标企业近三年（2016年8月1日至今）获得省级及以上专业装饰装修工程优质奖每个得5分，最多的10分。 |