附件一：项目采购需求：

阳新县公路局2019年第二批工程设计项目

采购需求

采购单位：阳新县公路管理局

联 系 人：姬宏杰

联系电话：13872087252

采购方式：竞争性谈判

采购需求

一、项目情况:

1、建设地点：阳新县

2、建设性质及规模：G106梁公铺至浮屠街段路面修复养护工程约7.08公里、S315金海至大王段路面修复养护工程约22.4公里、S237郝矶完小至杨林柯段路面修复养护工程约11.5公里、G351国和至向阳村段路面修复养护工程约2.2公里、G356朱横省道路基修复完善工程约19.96公里等项目

3、计划出图工期： 15 日历天

4、招标范围：G106梁公铺至浮屠街段路面修复养护工程约7.08公里、S315金海至大王段路面修复养护工程约22.4公里、S237郝矶完小至杨林柯段路面修复养护工程约11.5公里、G351国和至向阳村段路面修复养护工程约2.2公里、G356朱横省道路基修复完善工程约19.96公里等项目施工图设计及后期服务工作

5、本项目最高限价为人民币83万元

二、技术要求：

1.设计依据：

符合国家、湖北省和黄石市有关法律、法规、规程、规范及标准的要求。

2. 设计要求：

本项目的设计，要满足国家及地方现行的各类相关法律、法规、规范、规程、规定及标准条例的要求。设计深度应达到交通运输部颁布的公路工程设计技术管理制度中所规定的工程施工图设计深度的规定和要求，即能顺利通过建设程序审批。

三、商务服务要求：

1、出图日期：15日历天

2、付款方式：设计图设计完成并获批后，一月内支付合同款的70%，工程完工后支付合同款的20%，余下10%交工验收后支付。

四、评审方法：

根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。如果不是最低报价成交，谈判小组必须在评审报告上出具书面的、详细的、正当的、充足的理由。

附件二：供应商报名表：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7.特定条件： 1、具有行政主管部门颁发的公路行业（公路）专业乙级及以上设计资质； 2、供应商拟定的项目负责人必须具备相关专业高级及以上职称。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。