附件1:

商务要求

1.计划工期： 90日历天；以建设单位开工令为准。

2.付款方式：工程进度达到60%后付30%，竣工验收后付30%，余款40%在保质期（三年）结束后支付。

评审方法（综合评分法）

| 序号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 (总分100分) | 技术部分： 30 分 商务综合部分40 商务报价部分： 30 分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 1 | 技术部份(30分） | 内容完整性和编制水平（2 分） | 投标文件编写规范性、完整性、针对性、条理性 强的得 2分，其他不得分 |
|  |  | 施工方案与技术措施 （5分） | 1.施工方案内容全面，技术措施针对性、可行性强，针对性强；有详细、合理的计划、措施；施工人员及资源投入等能确保项目工期、质量、安全的得4分， 施工方案合理，可行的得2分，欠合理基本可行的得 1分，差的不得分。 2.对设计方案提出有利的优化建议的。有可行性的得 1分，否则不得分。 |
|  |  | 对工程重点、难点 的认识及具体应对措施 （6分） | 针对本改造工程流程清晰，措施明确，对重难点问题提出切实可行的方案的得 6分，流程基本清晰，措施基本明确的得4分，流程不清晰，措施不明确，对重难点问题没有切实可行的方案得2分，差的不得分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 （4 分） | 质量保证体系完善，结合本工程提出的质量控制措施具体、可行、针对性强的得 4分，基本完善，可行，针对性一般的得2分，差的不得分。 |
|  |  | 材料设备 到货与检验（2 分） | 主要材料设备到货的及时性和检测、验收方案合 理、可行性强的得 2 分，基本合理，可行的得 1.5 分，差的不得分 |
|  |  | 安全文明施工管理 体系与措施（3 分） | 安全文明施工保障体系、管理制度及控制措施和内 容完善，合理，可行性，针对性强的得 3分，基本合理，可行的得 2 分，差的不得分。 |
|  |  | 工程进度计划 与措施（6分） | 进度计划满足工期要求，对影响工期计划的因素考虑全面，并提出了可行、针对性强的工期保障措施的得 6分，合理可行的得4分，欠合理，基本可行的得 2 分，差的不得分。 |
|  |  | 后续服务计划 及保证措施（2 分） | 后续服务承诺内容全面，承诺质保期内全天候提供技术 服务，对需要到达现场处理的故障明确响应时间及保证 方案的及时性，具体、可行性强的得 2 分，合理可行的得 1.5分，欠合理，基本可行的得 1 分，差的不得分。 |
| 2 | 商务综合部份（40分） | 项目管理机构 （8分） | 项目管理机构设置合理，职责清晰，各专业人员配备齐全、合理。八大员（施工员、质量员，安全员，材料员，资料员，劳务员，机械员，标准员）齐全得8分(须提供社保证明)，否则不得分。 |
|  |  | 项目经理 任职资格与业绩 （3分） | （1）具有机电工程一级注册建造师的得1分，具有机电工程二级注册建造师的得0.5分，其他不得分； （2）近三年，每有一个消防工程业绩得1分，最高得2分。（提供中标通知书或合同协议书，须体现项目经理信息，否则不得分） |
|  |  | 投标人业绩 （6分） | 2014 年至今，具有3个类似消防设施工程业绩得1分， 每加一个得1分，最多得6分（提供中标通知书或合同协议书及消防验收证明复印件，无消防验收证明不得分）。 |
|  |  | 管理体系认证 （3分） | 同时通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管 理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证且 开标之日在有效期内的得 3 分，否则得 0 分。 |
|  |  | 企业信用等级证书 （3分） | 投标人提供企业信用等级评价结果。AAA级得3分，AA 级得1分，其他不得分。 |
|  |  | 财务状况 （3分） | 近三年（2016、2017、2018 年）经营状况良好，提供经 会计师事务所审计的财务报告，三年净利润均大于 0 得 3 分. |
|  |  | 获得奖励（14分） | - 1.企业近五年获得工程类奖项，国家级奖每项得5分，最高得5分（每个项目按最高奖计分，不重复计分） 2.企业近五年获得工程类奖项，省级奖每项得3分，最高得9分（每个项目按最高奖计分，不重复计分） |
| 3 | 商务报价部份） | 投标总价（30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |

备注：

1.以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都须提供原始资料的真彩扫描打印件供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。

2.商务标计算按报价人最终报价计算。本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的报价文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

附件2：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入 “信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被中国政府采购网列入严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7.供应商资格条件中其他要求及特定条件的证明材料 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。