附件1：

采购需求

1、采购内容：2019年部分农村自然村路、农村路网提档升级加宽改造及危桥、生命安全防护工程监理, 监理服务期：从工程开工至工程交工综合验收合格为止。

2、工程概况：

阳新县大桥头至三角地公路（大桥头至民港段）改建工程（AK0+000-AK0+614.105）;

阳新县黄颡口镇花果村“四好农村路”改造工程;

阳新县2019年度农村公路通客运班车提档升级及窄路加宽工程;

阳新县危桥改造工程（袁广桥）;

阳新县王英镇东山村九龙山候车亭至应甫路口公路改造工程;

阳新县“十三五”农村公路安全防护工程（第三批沿河路K11+200-K24+200）

投资总额约3000万。

3、委托监理的范围：

(1)设计文件图纸和业主与承包人签订的合同文件规定的全部内容和业主同

意增加的项目内容。

(2)本工程施工阶段的质量控制，工期控制，投资控制，合同管理、信息管理

及安全、文明施工管理和组织协调。

(3)《公路工程监理规范》中规定的全部职责范围和工程建设监理合同中约定

的监理工程范围内的监理业务。

4、监理业务的主要内容：

(1)按合同要求，检查施工单位开工前的准备情况，审批施工单位的开工申请

报告和施工组织设计及施工方案。

(2)审查施工单位的材料采购清单，检查检测工程使用的材料规格和质量；

(3)协助发包人组织施工图会审，并协调发包人、设计、施工单位提出的工程

设计变更，检查施工技术措施、安全防护措施及文明施工。

(4)监督施工合同的履行，检查和督促工程的进度和施工质量，按设计及规范

要求进行工程质量检测，审核工程计量计价，验收分部、分项工程。

5. 本项目付款方式： 按工程进度拨付比例付款，余款交工验收后一次性付清。

技术规范

监理规范

1. 国家和地方法律、法规；

2. 国家和行业、地方现行的有关标准、规范、规程及相关文件；

3. 监理合同；

4. 施工合同；

5. 《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2018) ；

6. 业主批准实施的监理计划及监理细则；

7. 工程前期有关文件；

8. 工程设计文件和图纸；

9. 在工程实施全过程中，国家和业主决定采用的新标准或规范及业主有关监理工作的要求及函件。

注：当上述标准、规范、规程等文件有不一致之处，以有利于工程质量为原则执行。

技术规范

技术规范包括以下内容：

（1）本项目施工标段招标文件中的技术规范；

（2）所有与工程施工有关的国家现行的公路建设标准、规范、规程及相关文件。

附件2:

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7.特定条件： 1.具有公路施工工程监理乙级及以上资质； 2.拟派出的总监理工程师必须取得公路工程总监理工程师岗位证书； 3.近三年内（自截止时间前推36个月）须承接过至少一项类似工程施工监理业绩。 4.本项目不接受联合体。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。