## 附件1：

## 采购需求

## 采购清单

| 小班号 | 品名 | 单位 | 工程量 | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（外平台：18+290-19+200） | 整地 | 亩 | 30.5 | 机械抽槽及平整 |
|  | 苗木（池杉） | 株 | 1281 | 米径：4-5cm |
|  | 运输费 | 株 | 1281 | 苗木运输费 |
|  | 栽植费 | 株 | 1281 | 包括苗木人工栽植和转运 |
|  | 养护费 | 亩 | 30.5 | 防涝抗旱、病虫害防治、中耕松土、整枝施肥、除草防火、刷白等 |
| 2（外平台：16+950-18+250） | 整地 | 亩 | 58.5 | 机械抽槽及平整 |
|  | 苗木（池杉） | 株 | 2457 | 米径：4-5cm |
|  | 运输费 | 株 | 2457 | 苗木运输费 |
|  | 栽植费 | 株 | 2457 | 包括苗木人工栽植和转运 |
|  | 养护费 | 亩 | 58.5 | 防涝抗旱、病虫害防治、中耕松土、整枝施肥、除草防火、刷白等 |
| 3（外平台：12+910-14+845） | 整地 | 亩 | 111.3 | 机械抽槽及平整 |
|  | 苗木（池杉） | 株 | 4675 | 米径：4-5cm |
|  | 运输费 | 株 | 4675 | 苗木运输费 |
|  | 栽植费 | 株 | 4675 | 包括苗木人工栽植和转运 |
|  | 养护费 | 亩 | 111.3 | 防涝抗旱、病虫害防治、中耕松土、整枝施肥、除草防火、刷白等 |
| 4（外平台：12+390-12+850） | 整地 | 亩 | 13.2 | 机械抽槽及平整 |
|  | 苗木（池杉） | 株 | 554 | 米径：4-5cm |
|  | 运输费 | 株 | 554 | 苗木运输费 |
|  | 栽植费 | 株 | 554 | 包括苗木人工栽植和转运 |
|  | 养护费 | 亩 | 13.2 | 防涝抗旱、病虫害防治、中耕松土、整枝施肥、除草防火、刷白等 |
| 5（外平台：11+820-12+300） | 整地 | 亩 | 18.5 | 机械抽槽及平整 |
|  | 苗木（池杉） | 株 | 777 | 米径：4-5cm |
|  | 运输费 | 株 | 777 | 苗木运输费 |
|  | 栽植费 | 株 | 777 | 包括苗木人工栽植和转运 |
|  | 养护费 | 亩 | 18.5 | 防涝抗旱、病虫害防治、中耕松土、整枝施肥、除草防火、刷白等 |
| 6（外平台：11+200-11+770） | 整地 | 亩 | 27.5 | 机械抽槽及平整 |
|  | 苗木（池杉） | 株 | 1155 | 米径：4-5cm |
|  | 运输费 | 株 | 1155 | 苗木运输费 |
|  | 栽植费 | 株 | 1155 | 包括苗木人工栽植和转运 |
|  | 养护费 | 亩 | 27.5 | 防涝抗旱、病虫害防治、中耕松土、整枝施肥、除草防火、刷白等 |
| 小计 | 整地 | 亩 | 259.5 |  |
|  | 苗木 | 株 | 10899 |  |
|  | 运输 | 株 | 10899 |  |
|  | 人工 | 株 | 10899 |  |
|  | 养护 | 亩 | 259.5 |  |

## 二、概述及简介

海口堤防段于2002年栽植的速生杨防护林至今已有18年，现已成材并趋老化。近年，我段结合堤防管理实际，对堤内外平台堤段防护林逐步进行了采伐更新。

为倡导生态环保理念，促进堤防生态文明建设，结合地方发展和长江保护文件精神，2019年将继续对我段堤防防护林进行采伐更新。由于今年采伐林木量大，更植任务重，因此计划分批隔冬提前栽植。

## 三、国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

## 四、技术要求

说明：投标人在投标文件《技术响应、偏离说明表》中应对以下技术逐条进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的，其投标按照无效投标处理。

- 1、具备履行合同的专业技术人员；

2、具备履行合同的机械设备。

## 五、合同草案

说明：投标人在投标文件《合同草案条款响应、偏离情况说明表》中应对以下逐条商务要求进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的，其投标按照无效投标处理。

- 服务期：12个月

- 服务内容：苗木采购、运输、机械整地、人工栽植及其它费用。

3、付款方式：合同签订后按工程进度付款，项目验收合格后付清合同款的90%，余款在当年10月后苗木成活率达到96%以上付清，如若达不到96%以上，在补植完成且验收合格后付清。

附件2：

供应商报名表

项目名称：                   项目编号：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | - 特定条件： - 供应商须具备工商主管部门颁发的从事苗木生产和经营的营业执照； 供应商须具备林业主管部门颁发的林木种子生产和经营许可证（注：投标人必需有自身经营的苗木基地和本批次采购苗木的品种、数量和规格）； 供应商应提供产地检疫证明； ④供应商须具备类似的造林绿化的经验和业绩（须提供合同的真彩扫描打印件）。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。