附件一：项目采购需求：

2019年黄石市普通国省道干线公路命名调整项目采购需求

采购单位：阳新县公路管理局养护中心养护中心

联 系 人：陈洪凡

联系电话：13972793338

采购方式：竞争性谈判

一、采购需求：

公路命名调整

| 数量（个） | 子目名称 | 子目号 |
| --- | --- | --- |
|  | 道路交通标志 | 604 |
|  | 单柱式交通标志 | 604-1 |
| 205 | 单柱式交通标志△0.9 | -a |
| 91 | 单柱式交通标志○0.8 | -b |
| 56 | 单柱式交通标志1.6*0.8 | -c |
|  | 单悬臂式交通标志 | 604-5 |
| 65 | 3.6*2.2 | -a |
| 437 | 里程碑 | 604-8 |
| 4372 | 百米桩 | 604-10 |

以上为一套公路命名调整所需明细

二、其他要求

1、本次采购的公路命名调整施工地点由业主指定。

2、公路命名调整验收以业主指定实际完成工程量结算，根据实际如有变更，以中标单位为基础相应变更单价作为结算依据。

3、验收时，业主对每块标志牌按规范请第三方进行检测，费用由施工方承担，发现不合格的要求返工，返工时间不能超过三个工作日，否则将不予以计量。

4、该次采购中标价含监理费用（按国家相关标准）。

5、工程量清单报价不能出现不合理不平衡报价。

三、交货期：30天内

四、付款方式：验收合格后15内一次性付清

附件2：供应商报名表：

供应商报名表

项目名称：                                 项目编号：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7.特定条件：投标人必须具备行政主管部门颁发的公路养护工程施工从业资格二类甲级及以上资质或公路工程施工总承包三级及以上资质，投标人拟派的项目经理具备中级或以上技术职称。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。