附件一：项目采购需求：

- 采购货物（服务）要求

1、采购内容：阳新县洋港镇燕窠村燕窠桥至邓山公路改造工程

2、工期：合同签订后  120  日历天。开工时间以建设单位开工令为准。

3、施工地点：阳新县洋港镇

4、采购预算：190.408347万元，超过预算作无效投标处理。

5、质量目标：达到国家规定的验收合格标准。

6、工程量清单见附件。

- 7、付款方式：无进度款，工程完工验收付款60%，审计完成付款至95%，剩余5%质量保证金第二年付清。具体以双方协商为准。

附件：

# 评审办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及省、市有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，确定成交供应商。

本次采购遵循公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（一）评审方法

本次评审采用综合评分法。即满分100分，其中综合评议占20%，技术评议占50％，报价占30%。

（二）评审步骤

磋商小组对响应文件的评审分为资格性符合性检查、商务服务评议和价格评议：

1.资格性符合性检查表

磋商小组验证各供应商代表或委托授权人的身份。供应商代表或委托授权人身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，磋商小组有权拒绝该供应商参加磋商。

2.综合评议（占20%）

磋商小组依据“综合评议评分表”中的分值及标准进行评分。

3.技术服务评议（占50%）

磋商小组依据“技术服务评议评分表”中的分值及标准进行评分。

4.价格评议（占30%）

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

5.推荐成交候选供应商

评磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

评审方法前附表

| 评分项目 |  | 分数 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 |  | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |
| 商 务 部 分 20分 | 类似业绩 | 6 | 供应商近三年具有类似项目业绩，每项得2分，满分6分。（须提供中标通知书或施工合同复印件，未提供不得分）。 |
|  | 企业实力 | 6 | 供应商同时具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每提供一个得2分，满分6分。没有或暂停的不得分，提供上述证书及在中国认证认可委员会官方网站的认证体系统查询结果截图，未按要求提供证明材料按无效证书处理。 |
|  | 企业信誉 | 2 | - 供应商提供有效的信用评价3A级信用企业证书得2分。 |
|  | 项目班子配备 | 6 | - 提供项目成员每提供一名（劳务合同）的1分：预算员，施工员，资料员，质量员，标准员，材料员。 |
| 技 术 部 分 50分 | 主要分项工程施工方案和技术保障措施 | 8 | 根据投标人提供的分项工程施工方案和技术保障措施全面完整、科学、有针对性、可行性高得8分；措施论述简单、稍有欠缺得3-5分；措施简单、针对性差、可行性低得1-2分；没有不得分。 |
|  | 项目重难点分析 | 6 | 根据各投标人提供的分项工程施工重难点方案，措施全面完整、科学、有针对性、可行性高得6分；措施论述简单、稍有欠缺得3分；措施简单、针对性差、可行性低得1分；没有不得分。 |
|  | 检测报告 | 3 | 提供所投标志牌、标线涂料经国家相关质量监督检验机构检测出具的合法有效的检测报告的给3分，未提供的得0分。 |
|  | 工期保证措施 | 4 | 根据投标人提供的确保工期的技术组织措施进行评分，工期的技术组织措施合理得4分，工期的技术组织措施较合理得2分，工期的技术组织措施基本合理得1分，没有不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 4 | 根据投标人提供的确保工程质量的技术保证措施方案进行评分，措施科学可行有保障得4分，措施较科学可行有保障得2分，措施基本科学可行有保障得1分，没有不得分。 |
|  | 应急预案 | 5 | 根据投标人提供的应急预案进行评分，预案合理有保障得5分，预案较合理有保障得2-3分，预案基本合理有保障1分，没有不得分。 |
|  | 安全保证措施 | 5 | 根据各投标人的安全保证措施，安全防护符合国家和地方安全管理规定及施工现场条件的要求，安全管理体系，安全教育、安全培训计划健全等情况进行综合评审：安全保障措施合理科学得5分，保障措施较合理科学得2-3分，保障措施基本合理科学得1分，没有不得分。 |
|  | 文明施工组织措施 | 5 | 根据各投标人的文明施工组织措施，文明施工计划完整、全面，关键环节有控制措施且责任到人等情况进行综合评审：文明措施合理科学得5分，文明措施较合理科学得2-3分，文明措施基本合理科学得1分，没有不得分。 |
|  | 维护保养方案 | 5 | 根据投标人提供的维护保养方案进行评分，维护保养方案合理科学可行得5分，维护保养方案较科学合理得2-3分，维护保养方案基本科学合理得1分，没有不得分。 |
|  | 售后服务 方案 | 5 | 根据投标人提供的售后服务措施（包括但不限于质保期、故障响应时间和培训措施），每个措施详尽，满足采购人要求的，可行性强的的得5分。 售后服务措施（包括但不限于质保期、故障响应时间和培训措施）不够详尽，基本满足采购人要求的得3 分。 有售后服务措施，但措施针对性不强，基本可行的得1 分，未提供不得分。 |

备注：

- 商务标计算按报价人最终报价计算。本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的报价文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。证明材料需提供真彩扫描打印件。

2.如供应商的最终报价低于采购预算的90%，磋商小组可启动磋商报价低于成本问询程序：要求供应商作出书面说明并提供相关证明材料，如供应商在 30 分钟内无法提供不低于成本的相关证明材料， 由磋商小组认定该供应商以低于成本价恶意竞标将并否决其投标

附件二

供应商报名表

项目编号：                项目名称：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 （办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告必须无亏损，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | - 本次招标不接受联合体。 |
| 特定条件 | 1.供应商应具有公路工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证在有效期内； 2.在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 3.供应商拟派的项目经理须具备公路工程专业贰级及以上注册建造师证书和《安全生产考核证书》B证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，项目技术负责人必须具有公路工程相关专业中级工程师及以上职称或注册建造师执业资格；提供所在单位为其缴纳的社保部门出具的社保记录证明及有效的劳动合同。 4.本工程不接受在阳新县公共资源交易监督管理局有不良记录的企业投标。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。