附件1：

采购货物（服务）技术规格、参数及要求

采购人：阳新县住房和城乡建设局

地  址：阳新县陵园大道13号

联系人：黄杰

联系方式：15972533012

采购方式：竞争性磋商

- 项目概况

1、项目名称：阳新进站东路、进站西路、纵一路人行道绿化工程；

2、采购内容：阳新进站东路、进站西路、纵一路人行道绿化工程；

3、采购预算：114.635553万元

4、工期：90个日历天，开工时间以建设单位开工令为准。

5、付款方式：项目完工验收合格后支付合同总价款70％，待审计通过后再支付剩余合同价款。

6、质量目标：达到国家现行施工验收规范合格标准。

7、工程量清单见附件。

附件2

供应商报名表

项目名称：

项目编号:

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 （办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6. 参加本次政府采购活动前三年内，必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、未被中国政府采购网列入严重违法失信行为记录名单（须提供网站截图），（查询时点为本项目发布征集供应商名单公告之日起至报名截止之日止，提供包含清晰查询时间的网页查询截图）；在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》。 |
|  | 7.特定条件：（1）投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，具备工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照，近五年（投标截止日往前推算60个月，以竣工时间为准）至少承担过一个类似的市政工程业绩（附中标通知书、合同协议书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）的原件真彩扫描打印件）。其中，投标人拟派项目经理须具备要关行政主管部门核发的市政专业贰级及以上（不含临时证）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建设工程项目的项目经理。项目管理机构还应配备具有岗位证相应专业管理人民，其中安全员还应具备安全生产考核合格证书（C证），拟派本项目现场关键岗位管理人员不得相互兼任，项目技术负责人必须具有市政公用工程相关专业中级工程师及以上职称或注册建造师执业资格,以上人员需提供近六个月所在单位为其缴纳的社保部门出具的社保记录证明，投标人在设备、资金等方面具有相应的施工能力（提供证明材料）。 （2）所有省内、外建筑企业在鄂从事建筑活动，需登陆湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台，报送企业基本信息和人员信息。以一体化平台记录公示的信息为准，提供平台信息记录截图并加盖公司公章，如未提供或查实不符合要求或提供虚假材料的作废标处理并将被列入阳新县公共资源交易监督管理局不诚信供应商名单。 |
|  | 该项目专门面向中小企业。（供应商需提供声明函） 本项目所属行业：建筑业 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1、供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2、★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3、须在邮件（附件文件名应为公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。

# 附件3

# 评审办法及评分标准

| 序号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 (总分100分) |  | 技术服务部分：50分 商务综合部分20分 商务报价部分： 30 分 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |  |
| 1 | 技术服务部份(50分） |  | 内容完整性和编制水平（2 分） |  | 磋商响应文件资料齐全、打印正确、签章完备、装订整齐，正确无误得2分；凡缺、错、倒、糊的1处扣0.5分，2分扣完为止。 |
|  |  |  | 施工方案与技术措施 （8分） |  | 1.施工方案内容全面，技术措施针对性、可行性强，针对性强；有详细、合理的计划、措施；施工人员及资源投入等能确保项目工期、质量、安全的得7-8分， 施工方案合理，可行的得4-6分，欠合理基本可行的得 1-3分，不可行不得分。 2.对设计方案提出有利的优化建议的。有可行性的得 1分，否则不得分。 |
|  |  |  | 对工程重点、难点 的认识及具体应对措施（6分） |  | 针对本改造工程流程清晰，措施明确，对重难点问题提出切实可行的方案的得4-6分，流程基本清晰，措施基本明确的得2-4分，流程不清晰，措施不明确，对重难点问题没有切实可行的方案得1-2分，不可行不得分。 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施（6分） |  | 质量保证体系完善，结合本工程提出的质量控制措施具体、可行、针对性强的得4-6分，基本完善，可行，针对性一般的得1-3分，不可行不得分。 |
|  |  |  | 材料设备到货与检验（4分） |  | 主要材料设备到货的及时性和检测、验收方案合理、可行性强的得 3-4分，基本合理，可行的得 1-2 分，不可行不得分。 |
|  |  |  | 安全文明施工管理体系与措施 （6 分） |  | 安全文明施工保障体系、管理制度及控制措施和内容完善，合理，可行性，针对性强的得 5-6分，基本合理，可行的得 1-4 分，不可行不得分。 |
|  |  |  | 工程进度计划 与措施（5分） |  | 进度计划满足工期要求，对影响工期计划的因素考虑全面，并提出了可行、针对性强的工期保障措施的得5分，合理可行的得3-4分，欠合理，基本可行的得 1-2分，不可行不得分。 |
|  |  |  | 后续服务计划 及保证措施（5分） |  | 后续服务承诺内容全面，承诺质保期内全天候提供技术服务，对需要到达现场处理的故障明确响应时间及保证方案的及时性，具体、可行性强的得5 分，合理可行的得 2-3分，欠合理，基本可行的得 1 分，不可行不得分。 |
|  |  |  | 应急措施（4分） |  | 根据各供应商出现险情及发生事故时的应急方案和抢险措施 及对本项目的针对性进行评分：科学、合理、针对性强得4分； 基本合理可行得2分；欠合理、基本可行得1 分；不可行不得分。 |
|  |  |  | 设备配置（4分） |  | 拟投入机械设备情况合理且满足要求的得3-4分，基本合理且满足要求的得1-2分，未提供不得分。 |
| 2 | 商务综合部分（20分） |  | 项目管理机构 （3分） |  | 依据供应商拟项目管理机构人员安排计划：人员安排情况打分：完善、合理的得3分，基本合理的得1-2分，不合理不得分。 |
|  |  |  | 技术负责人职称（2分） |  | 相关专业中级及以上职称（工程师） 2 分 相关专业初级职称（助理工程师） 1分 其他 不得分 |
|  |  |  | 企业业绩 （9分） |  | 根据供应商提供的近五年（投标截止日往前推五年）类似项目数量进行评分，提供一个类似项目3分（供应商提供的业绩信息必须附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）及其他证明材料（如需要）的原件真彩扫描打印件），满分9分。 |
|  |  |  | 企业管理体系认证 （3分） |  | 同时通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证且开标之日在有效期内的得 3分，否则得 0 分。 |
|  |  |  | 企业荣誉（3分） |  | 投标截止之日前企业近五年获得守信激励的每条 1 分。 此项最高得 3 分。（守信用激励是指通过在“信用中 国”查询投标人有守信激励，提供网上截图并加盖公 章） |
| 3 | 报价部分（30分） |  | 投标总价（30分） |  | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 为保证服务质量，投标报价低于采购预算90%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。 |

备注：

1.以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都须提供原始资料的真彩扫描打印件供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。

2.商务标计算按报价人最终报价计算。本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的报价文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

附件4

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业 收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。